ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Наименование инициативного проекта: Ремонт фасада здания сельского дома культуры п. Соцземледельский (далее – проект)

Наименование муниципального образования: Соцземледельское муниципальное образование

Наименование муниципального района: Балашовский муниципальный район

Тип: Сельское поселение

1. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Численность населения муниципального образования (человек): 1076.

1.2. Численность населения части территории муниципального образования (человек) – 856.

1.3. Наименования населенных пунктов, входящих в муниципальное образование (образующих часть территории муниципального образования, на которой планируется реализация проекта), с указанием численности населения каждого из них:

1) п. Соцземледельский - 856 человек;

2) с. Львовка - 190 человек;

3) С. Ленино - 30 человек.

1.4. Наименование населенного пункта, в котором планируется реализация проекта: п. Соцземледельский.

2. Описание проекта

2.1. Направление проекта: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры».

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Основной деятельностью дома культуры п. Соцземледельский, является организация досуга и приобщение жителей муниципального образования  поселения к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству. Дом культуры осуществляет следующие виды основной деятельности – создает и организует работу кружков, любительских объединений по различным направлениям деятельности, в зависимости от запросов населения. Осуществляет подготовку и проведение вечеров, театрализованных представлений, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, детских утренников, дискотек. Осуществляет иную деятельность, в результате которой создаются и распространяются культурные ценности и культурные блага.  В помещении здания дома культуры проходят сходы граждан, собрания, выборы. Объект культуры является центром жизни села, где проходят выпускные балы, новогодние мероприятия, концерты.

Среди основных проблем, препятствующих более плодотворной организации деятельности по развитию культуры – недостаточный уровень материально-технической базы учреждения культуры, ремонт здания сельского Дома Культуры (облицовка фасада, замена окон).

2.3. Предложения по решению указанной проблемы

Реализация проекта позволит в полной мере раскрыть потенциал Дома Культуры как культурно-досугового центра с привлекательным обликом для посетителей всех возрастных и социальных групп;

- все активное население, проживающее на территории Соцземледельского муниципального образования получит пользу от реализации проекта, пенсионеры участвующие в художественной самодеятельности, школьники участвующие в кружковой работе, молодежь и дети детского сада которые посещают клубные формирования;

- ещё больше населения будет вовлечено в культурную жизнь;

- повысится престижность и привлекательность учреждения для посетителей всех возрастов и социальных групп;

- будут созданы благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры.

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта

| № п/п | Мероприятия по реализации проекта <*> | Стоимость (рублей) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | За счет денежных средств, всего | 1275935,86 | Ремонт сельского Дома Культуры: -Очистка поверхности щетками ; -Оштукатуривание фасада здания; -Грунтовка поверхностей; -Окрашивание фасада здания; - Установка окон из ПВХ. |
|  | в том числе: - Средства местного бюджета - Средства населения - Безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников - Субсидия из областного бюджета | 130000,00 40935,86 250000,00 855000,00 |  |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ |  | - Оштукатуривание фасада здания; -Грунтовка поверхностей; -Окрашивание фасада здания. |
| 1.2. | Установка |  | - установка окон из ПВХ. |
| 2. | За счет имущественного участия, всего | -//- |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3. | За счет трудового участия, всего | -//- |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Итого стоимость работ и услуг | 1275935,86 | - |

2.5. Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение возможности проведения культурно-массовых мероприятий в здании дома культуры.

2. Увеличение количества культурно- массовых мероприятий, проводимых в здании.

3. Улучшение качества проводимых в здании культурно- массовых мероприятий.

4. Обеспечение доступа к услугам учреждений культуры большему числу жителей и гостей поселка.

3. Информация для оценки проекта

3.1. Финансовое участие в реализации проекта

Таблица 1

Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

(в денежной форме)

| № п/п | Виды источников | Сумма (рублей) | Доля (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета | 130000,0 |  | 10,2 |
| 2. | Средства населения (поступления от жителей, не менее 5% и не менее 3% от стоимости проекта соответственно для городских и сельских поселений) | 40935,86 |  | 3,2 |
| 3. | Безвозмездныепоступления от организаций и других внебюджетных источников | 250000,00 |  | 19,6 |
| 4. | Субсидия из областного бюджета | 855000,00 |  | 67,0 |
|  | Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) | 1275935,86 |  | 100,0 |

Таблица 2

Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (расшифровка суммы строки 2.2 таблицы 1 пункта 3.1)

| № п/п | Наименование организации (внебюджетных источников) | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «Земледелец 2002 | 250000,00 |
|  | Итого | 250000,00 |

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта (согласно приложению № 1 к инициативному проекту) не предполагается.

3.3. Социальная эффективность реализации проекта

Характеристика населения муниципального образования, которое получит пользу от реализации проекта (например: дети дошкольного возраста, дети школьного возраста, молодежь, жители пожилого возраста, трудоспособное население, население, проживающее на определенной улице населенного пункта, и т.д.)

Все категории населения муниципального образования получат пользу от реализации проекта.

Число благополучателей (человек) 1076

3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта

Число лиц, принявших участие в обсуждении, определении соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации и поддержки проекта 856 человек.

3.5. Способы информирования

| Использование способов информирования населения при реализации проекта |  | примечание/ ссылка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: |  |  |  |
| Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет | да |  |
| Использование официального сайта муниципального района | да/нет | да |  |
| Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта | да/нет | да |  |
| Дополнительные способы<*>: |  |  |  |
| Использование информационных стендов | да/нет |  | да |
| Публикации в печатных средствах массовой информации | да/нет |  | да |
| Освещение проекта в телевизионной передаче | да/нет |  | нет |
| Информация в социальных сетях | да/нет |  | да |
| Иные способы:________________________________ | да/нет |  | нет |

4. Планируемая дата завершения реализации проекта «01» ноября 2025 года.

5. Сведения об инициаторах проекта

Ответственное лицо (руководитель инициативной группы)

| Ф.И.О. полностью | Бадикова Галина Анатольевна |
| --- | --- |
| род деятельности | Заведующая филиалом МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК п. Соцземледельский |
| контактный телефон | 89603441973 |
| e-mail | sdk.socczemledelskiy@mail.ru |

Список инициаторов проекта:

Бадиков Максим Владимирович, Депутат Совета Соцземледельского муниципального образования

Глухова Елена Александровна, Директор МОУ СОШ п. Соцземледельский Балашовского района, секретарь Совета Соцземледельского муниципального образования;

6. Дополнительная информация и комментарии:

Проект поддержан населением на собраниях граждан.

Дата проведения: «22»января 2025 года.

Глава Соцземледельского муниципального

образования Балашовского муниципального

района Саратовской области 					О.В. Костикова

Почтовый адрес администрации Соцземледельского муниципального образования:

412335, Саратовская область, Балашовский район, п. Соцземледельский,

ул. Центральная д. 1А,

«28» января 2025 года